Pugliamare Forum

Relazione finale di progetto

Gruppo 3 — Biscaldi, Condorelli, Lembo, Viganò

Project Work — Committente: Pugliamare

Luglio 2026

# Indice

Indice	1

1. Introduzione	1

2. Il team e la divisione dei compiti	1

3. Metodo di lavoro e strumenti	1

4. Cronologia del processo di sviluppo	1

Fase 1 — Impostazione e progettazione del database (17–22 giugno)	1

Fase 2 — Classi modello e collegamento al database (3 luglio)	1

Fase 3 — Relazioni JPA, DAO e prime pagine (7–8 luglio)	1

Fase 4 — Funzionalità principali e verifica dell'acquirente (9–11 luglio)	1

Fase 5 — Profilo utente e rifiniture funzionali (14 luglio)	1

Fase 6 — Stabilizzazione, pulizia e preparazione al deploy (16–18 luglio)	1

5. Risultati raggiunti	1

6. Funzionalità non implementate e limiti noti	1

7. Difficoltà incontrate e lezioni apprese	1

7.1 Difficoltà	1

7.2 Lezioni apprese	1

8. Conclusioni	1

# 1. Introduzione

La presente relazione descrive il processo di sviluppo di Pugliamare Forum, la web application di community e recensioni realizzata dal Gruppo 3 per il committente Pugliamare, operatore turistico che offre esperienze e attività sul territorio pugliese. L'obiettivo del progetto era mettere a disposizione dei clienti uno spazio in cui consultare le esperienze offerte, leggere e pubblicare recensioni, aprire discussioni (thread) e rispondere a quelle esistenti, con una regola di business centrale: solo chi ha effettivamente acquistato un'esperienza può pubblicare contenuti su di essa .

Questo documento si concentra sul processo: come il gruppo si è organizzato, quali fasi ha attraversato di sviluppo, quali risultati sono stati raggiunti, quali funzionalità sono rimaste fuori dal perimetro e quali lezioni sono state apprese. Per l'analisi dei requisiti, l'architettura di dettaglio, il modello dati e la mappa delle rotte si rimanda al documento di analisi tecnica, che accompagna questa relazione.

Lo sviluppo si è svolto tra il 17 giugno e il 18 luglio 2026, con circa 140 commit sul repository GitHub condiviso (ProjectWorkFORUM/Gruppo3Lavoro).

# 2. Il team e la divisione dei compiti

Il gruppo era composto da quattro persone. La divisione dei compiti è stata definita all'avvio e poi adattata con flessibilità durante lo sviluppo: le aree sotto elencate rappresentano le responsabilità principali di ciascun membro, ma su molte parti del progetto (in particolare database e relazioni tra entità) il lavoro è stato collaborativo e trasversale.

| Membro | Aree di responsabilità principali |
| --- | --- |
| Biscaldi | Backoffice e moderazione utente (gestione visibilità di thread, risposte e recensioni); home page e landing page; attività di tester e bugfixer trasversale; refactoring di layout e navigazione (fragment condivisi header/footer). |
| Viganò | Database e relazioni tra entità (annotazioni JPA/Hibernate); controller di login e registrazione; pagine di creazione recensione, thread ed esperienze; implementazione del controllo d'acquisto su recensioni, thread e risposte; |
| Lembo | Database e relazioni; login e registrazione; controllo d'acquisto; form di creazione; classi modello di base (Acquisto, Categorie, Recensioni); pagine dashboard, esperienza e profilo (Thymeleaf); modifica dei dati del profilo; controller dei thread. |
| Condorelli | Database e relazioni; classi modello di Utenti, Thread e Risposte; controller delle esperienze; funzione di logout con navbar dinamica accedi/esci; stile e collegamenti delle pagine (CSS). |

La corrispondenza tra membri e contributi è verificabile nella cronologia dei commit del repository, dove ciascuno ha lavorato con la propria utenza GitHub.

# 3. Metodo di lavoro e strumenti

Il gruppo ha adottato un processo iterativo e informale, con integrazione continua del lavoro di tutti su un unico ramo principale (main) del repository GitHub. Ogni membro sviluppava in locale e pubblicava frequentemente le proprie modifiche; i numerosi commit di merge presenti nella cronologia testimoniano un ritmo di integrazione quotidiano, che ha permesso di far emergere subito i conflitti e le incompatibilità tra le parti sviluppate in parallelo. Con anche l’utilizzo per alcuni bug fix o feature da testare del branch-test per ridurre l’inquinamento del main.

Gli strumenti e le tecnologie utilizzati:

- Spring Boot con Thymeleaf per l'applicazione web server-side, secondo un'architettura MVC (Controller → DAO con Spring Data JPA, sessione gestita via HttpSession).

- MySQL come database relazionale; le tabelle sono state prima progettate in SQL e poi mappate su entità JPA.

- Maven per la gestione delle dipendenze e della build.

- Git e GitHub per il versionamento e la collaborazione, con un unico ramo condiviso.

- Docker e Docker Compose per il confezionamento dell'applicazione e del database ai fini del deploy.

Le correzioni dei difetti sono avvenute in modo continuo: molti commit sono espliciti interventi di bugfix su segnalazione di un altro membro del gruppo, il che ha di fatto realizzato una forma leggera di revisione incrociata del codice.

# 4. Cronologia del processo di sviluppo

La sviluppo si suddivide in sei fasi.

## Fase 1 — Impostazione e progettazione del database (17–22 giugno)

Il progetto è partito dalla base dati: nei primi giorni sono stati creati gli script SQL delle tabelle (utenti, immagini e moderazione; viaggi e ticket; esperienza, acquisto e viaggio_esperienza) e successivamente è stata impostata l'alberatura del progetto Spring Boot. Questa fase ha fissato il la base del progetto per poi essere ripresa sfruttamento la possibilità di Springboot di generare le tabelle in automatico.

## Fase 2 — Classi modello e collegamento al database (3 luglio)

Ripreso il lavoro, il gruppo ha creato in parallelo le classi modello di base (Utenti, Risposte, Recensioni, Categorie, Acquisto, Esperienze) e configurato il collegamento al database con le relative dipendenze nel pom.xml. Ogni membro ha preso in carico una o più entità, come previsto dalla divisione dei compiti.

## Fase 3 — Relazioni JPA, DAO e prime pagine (7–8 luglio)

In questa fase le classi modello sono state consolidate: sistemazione delle annotazioni di validazione (@NotNull, @NotBlank), definizione delle relazioni tra entità, rimozione di classi duplicate e correzione dei nomi degli attributi. Contemporaneamente sono nati i DAO con Spring Data JPA, i primi controller di navigazione e le prime pagine: login e registrazione, home page, landing page, backoffice, dashboard, esperienza e profilo.

## Fase 4 — Funzionalità principali e verifica dell'acquirente (9–11 luglio)

È stata la fase più intensa del progetto. Il 9 luglio sono stati completati i controller di login e registrazione, il controller delle recensioni e elemento centrale del progetto il DAO per verificare se un utente ha acquistato un'esperienza, alla base dei requisiti BR-01 e BR-02. Nello stesso periodo sono state realizzate le pagine di creazione di recensioni, thread ed esperienze, il controller dei thread e delle esperienze, e la gestione della visibilità dei contenuti con le funzioni di amministrazione per nasconderli (backoffice e moderazione).

Il 10 e 11 luglio il controllo d'acquisto è stato esteso ai thread e alle risposte, sono state implementate le risposte ai thread con relative validazioni, la funzione di logout con navbar dinamica, e un refactoring importante di layout e navigazione con fragment condivisi di header e footer, che ha risolto anche un problema per cui l'amministratore non vedeva il collegamento al backoffice da alcune pagine. È stato inoltre introdotto il RisposteController e sistemato il caricamento delle foto nelle recensioni.

## Fase 5 — Profilo utente e rifiniture funzionali (14 luglio)

Sono stati completati la pagina del profilo personale con Thymeleaf, la modifica dei dati dell'utente (username e password), il voto dell'esperienza, l'invio delle risposte e i collegamenti tra le pagine (ad esempio, le recensioni in home page ora portano all'esperienza collegata).

## Fase 6 — Stabilizzazione, pulizia e preparazione al deploy (16–18 luglio)

L'ultima fase è stata dedicata a bugfix e pulizia: correzione di un funzionamento anomalo del backoffice, sistemazione della cartella static e aggiunta della mappa alla dashboard, visualizzazione dei pulsanti social/feed solo a utente loggato, separazione del CSS dalla pagina esperienze e un refactoring generale di CSS e struttura HTML. Il 18 luglio sono stati sistemati .gitignore e .dockerignore in preparazione della distribuzione con Docker. A questo punto il gruppo ha deciso di congelare il codice.

# 5. Risultati raggiunti

Al termine dello sviluppo l'applicazione risulta funzionante con le seguenti capacità, verificate direttamente sul codice:

- Consultazione delle esperienze con filtro per categoria, accessibile anche a utenti non registrati.

- Registrazione, login e logout con sessione HttpSession; l'utente loggato è esposto a tutti i template tramite un GlobalModelAdvice.

- Pubblicazione di recensioni con voto e caricamento di fotografie (cartella uploads dedicata, servita da un resource handler).

- Creazione di thread di discussione e pubblicazione di risposte.

- Verifica dell'acquirente (BR-01/BR-02): la pubblicazione di recensioni, thread e risposte è consentita solo agli utenti per cui esiste un acquisto dell'esperienza nella tabella Acquisto (controllo existsByUtenteIdAndEsperienzaId, applicato nei controller di recensioni, thread e risposte). È il cuore funzionale del progetto.

- Modifica del profilo personale (username e password).

- Backoffice di amministrazione con moderazione dei contenuti tramite soft-delete (i contenuti vengono nascosti, non eliminati).

- Dockerfile e docker-compose.yml per l'esecuzione dell'applicazione e del database in container.

# 6. Funzionalità non implementate e limiti noti

Per mancanza di tempo alcune funzionalità previste dall'analisi non sono state realizzate e alcune scelte implementative presentano limiti che il gruppo ha valutato consapevolmente e accettato, documentandoli. In particolare:

- Import degli ordini dal gestionale: la tabella Acquisto è oggi popolata solo da un DataSeeder dimostrativo. Il flusso completo previsto (export degli ordini dal sistema del committente, import nel forum, popolamento della tabella Acquisto su cui si applica il controllo) è descritto nella documentazione tecnica ma il modulo di import CSV non è stato sviluppato ma comunque simulato.

- User story avanzate (US-20–US-26): classifica contributori, attività recenti, post recenti, condivisione, feed personalizzato, seguiti e preferiti sono presenti in home page solo come elementi statici dimostrativi, senza logica applicativa.

- Sospensione utenti e ticket (US-17, US-18): non implementate.

- Sicurezza delle credenziali: le password sono memorizzate in chiaro; in un'evoluzione del prodotto andrebbe introdotto un algoritmo di hashing (ad esempio BCrypt).

Questi punti sono censiti in dettaglio nel documento di analisi tecnica (sezione sullo stato di implementazione) e costituiscono il backlog naturale di una eventuale evoluzione del progetto.

# 7. Difficoltà incontrate e lezioni apprese

## 7.1 Difficoltà

- La definizione delle relazioni JPA tra entità ha richiesto diverse iterazioni: chiavi circolari da rimuovere, relazioni da ridefinire (ad esempio lo spostamento della foreign key dei thread nelle risposte), strategie di generazione degli ID da correggere.

- Lavorare tutti sullo stesso ramo ha causato frequenti conflitti di merge, soprattutto nelle giornate di sviluppo più intense; il gruppo li ha gestiti integrando spesso e con commit piccoli.

- La coerenza di layout e navigazione tra pagine sviluppate da persone diverse è emersa come problema a metà progetto ed è stata risolta con un refactoring basato su fragment Thymeleaf condivisi.

- La stima dei tempi si è rivelata ottimistica

## 7.2 Lezioni apprese

- Partire dal modello dati e condividerlo presto ha dato al gruppo un vocabolario comune, ma le relazioni tra entità andrebbero validate insieme prima di scrivere i controller, per evitare rilavorazioni.

- L'integrazione continua su un ramo unico funziona per un gruppo piccolo, a patto di commit frequenti; branch per funzionalità avrebbero però ridotto i conflitti nelle giornate di punta.

- Introdurre da subito componenti condivisi (navbar, header, footer) è più economico che uniformare le pagine a posteriori.

- Distinguere presto le funzionalità essenziali (verifica acquirenti, recensioni, moderazione) da quelle accessorie ha permesso di consegnare un prodotto coerente pur senza completare tutte le user story: le funzionalità core sono implementate e funzionanti, quelle non realizzate sono chiaramente delimitate e documentate.

# 8. Conclusioni

Il Gruppo 3 ha progettato, sviluppato e testato Pugliamare Forum, portando a un'applicazione funzionante il nucleo dei requisiti del committente: la consultazione delle esperienze, la pubblicazione di recensioni, thread e risposte riservata ai soli acquirenti verificati, e la moderazione dei contenuti dal backoffice. Il processo, pur informale, è stato tracciabile e collaborativo: la cronologia del repository documenta un mese di lavoro con contributi costanti di tutti i membri e un'integrazione continua del codice.

Il gruppo consegna, oltre all'applicazione, il documento di analisi tecnica con l'architettura, il meccanismo di verifica degli acquirenti e la mappa completa delle rotte, e la configurazione Docker per l'installazione. I limiti residui sono noti, documentati e circoscritti, e rappresentano la base di partenza per una eventuale evoluzione futura del prodotto.